2025年巴楚县恰尔巴格乡17村小型

农田水利建设项目实施方案

一、项目基本情况

**1.项目名称:**2025年巴楚县恰尔巴格乡17村小型农田水利建设项目

**2.实施单位:**中共巴楚县委员会统战部

**3.建设性质:**新建

**4.项目类别:**产业发展类

二、建设详情

**1.建设内容:**土渠改造4.54公里，设计流量0.2-0.4m³/s，改建渠系建筑物52座，其中分水闸15座、节制分水闸10座、入户桥涵19座、过路桥涵8座，配套相关附属设施。

**2.建设期限：**2025年9月-2025年10月底

**3.建设地点：**巴楚县恰尔巴格乡库木加依（17）村

三、资金情况

**1.总投资：**432.9929万元。

**2.资金筹措：**资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)和县级配套资金。

**3.使用管理：**严格遵循相关资金管理文件要求，实施单位按项目计划与进度申请支付、附证明材料、制定资金使用计划，审核后按照国库集中支付制度支付，直接支付至项目施工方。专款专用，杜绝违规。资金使用接受监管，若发现违法违规及时追回。可实行预付款制，基础建设类项目预付款不超过合同金额的30%。

四、利益联结机制

通过项目实施，带动新增和改善灌溉面积约4800余亩，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。

五、项目绩效目标及效益分析

**1.年度目标：**本项目总投资432.9929万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展)和县级配套资金。项目计划对恰尔巴格乡17村灌溉土渠进行改造，总长4.54公里，设计流量0.2-0.4m³/s，改建渠系建筑物52座，计划于2025年9月开工，2025年10月底前完工。通过项目实施，带动新增和改善灌溉面积4800余亩，受益脱贫户（含监测帮扶对象）数100户346人，有效提高水资源利用率，持续改善灌溉条件和群众生产生活条件，进一步提升农业生产水平，增加农民收入。

**2.项目覆盖情况：**通过本项目的实施，受益脱贫户（含监测帮扶对象）达到100户346人，加大灌区节水改造，改善引水条件，提高农业生产水平，持续促进农业资源可持续利用。

**3.直接效益：**减少渠道渗漏，提高水资源的有效利用率，解决生态林灌水的问题；在一定范围内降低地下水位，减轻土地次生盐渍化的现象。

**4.间接效益：**提升水资源使用率和保证率，改善灌溉水平，促进农作物生长，提高农产品产量，增加经济效益。

**5.可持续性影响：**持续改善灌溉条件和群众生产生活条件，能够改善农村环境卫生质量及村容村貌的提升，美化、净化乡村环境，促进巴楚县农村环境卫生管理事业的可持续发展，同时有利于巴楚县美化乡村环境、保护良好生态环境，促进农业资源可持续利用。

**6.满意度指标：**通过项目实施，受益农户满意度不低于95%。

中共巴楚县委员会统战部

2025年5月10日

（此件公开发布）